## Slide 1: 2DGP 텀프로젝트 최종 발표 ArcaneSoul
2020180051 임성규

## Slide 2: 목차
1. 개발 진척도
2. 깃 커밋 통계
3. 지인 플레이 및 인터뷰

## Slide 3: 1. 개발 진척도
내용 | 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
스테이지 | 1, 2, 보스 스테이지 구현 | 1, 보스 스테이지 구현 | 66%
캐릭터 스킬 | 2종 구현 | 1종 구현 | 50%
캐릭터, 몬스터 애니메이션 | 점프까지 부드럽게 구현 | 점프까지 부드럽게 구현 | 100%
맵 배경 | 부드러운 타일 스크롤링 | 부드러운 타일 스크롤링 | 100%
사운드 | 배경음, 효과음 구현 | 배경음만 구현 | 50%
캐릭터, 몬스터 사망 구현 | 사망 이펙트 구현 | 이펙트 없이 삭제만 함 | 20%

## Slide 4: 2. 깃 커밋 통계
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 15 | 6
Week of Oct 22 | 6
Week of Oct 29 | 3
Week of Nov 5 | 2
Week of Nov 12 | 6
Week of Nov 19 | 4
Week of Nov 26 | 7
Week of Dev 3 | 6

## Slide 5: 3. 지인 플레이 및 인터뷰